DUOC UC

Sede Melipilla

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Portafolio de Título

Proyecto APT — AFRISAN

PLAN DE COMUNICACIÓN

Sistema de Gestión de Refrigerantes AFRISAN

Integrantes del proyecto: Carolina Ávila, Dante Moya, Yarek Larraguibel

Líder Técnico: Carlos Quintanilla

Versión: 1.0

# 1. Objetivo

Definir con quién, cuándo y por qué medio se comunica el equipo durante el proyecto, para que la contraparte AFRISAN y el docente guía estén informados sin generar reuniones o reportes innecesarios.

# 2. Interesados

| Interesado | Rol | Qué necesita saber |
| --- | --- | --- |
| Carlos Aguilera | Data Manager AFRISAN — Stakeholder / válida requerimientos | Avances funcionales, cambios de alcance, riesgos que afecten al negocio |
| Carlos Quintanilla | Líder Técnico | Cumplimiento de hitos y entregables de cada fase |
| Carolina Ávila, Dante Moya, Yarek Larraguibel | P.O/ Scrum Master/ QA y Equipo de desarrollo | Coordinación de tareas, bloqueos técnicos, decisiones pendientes |

# 3. Comunicaciones

| Comunicación | Emisor → Receptor | Canal | Frecuencia | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación semanal de equipo | Equipo ↔ Equipo | Whatsapp | Semanal | Minuta breve o tablero Trello actualizado |
| Avance con la contraparte | Equipo → Carlos Aguilera | Discord, Llamada | Al cierre de cada Sprint (Fase 2) y en hitos de Fase 1 y 3 | Demo funcional + acta de validación |
| Entrega de hitos académicos | Equipo → Carlos Quintanilla | Encargo a través de AVA | Según calendario de evaluaciones | Documento o entregable formal según pauta |
| Aviso de riesgo crítico | Equipo → Líder Técnico y Carlos Aguilera | Discord | Dentro de 48 h desde que se detecta | Correo o acta breve |