Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Mish |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Integral de Gestión de Inventario, Prevención de Pérdidas y Auditoría de Gases Refrigerantes. |

Información de la reunión:

| Lugar | Llamada de voz |
| --- | --- |
| Fecha | 27-08-2026 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Product owner Gerente de proyecto |
| Personas que asistieron a la reunión | Product owner Gerente de proyecto |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Se definió con claridad qué elementos entran en el desarrollo (Módulo móvil offline, lectura QR, conciliación de masa y tablero Power BI) y qué queda fuera (modificación del ERP Defontana), evitando riesgos de sobrecostos o retrasos futuros. | Surgieron complicaciones y vacíos en los requerimientos iniciales debido a la dificultad para coordinar horarios con los técnicos que se encuentran desplegados en las centrales de frío de los clientes. | Diseñar e iterar los prototipos en Figma con los técnicos antes de programar la app móvil, garantizando que el flujo de escaneo QR en las salas de máquinas sea rápido y ejecutable a un solo toque. |